# Contexto

El trabajo con Diego (Contexto_Diego_Completo.docx + Mesociclo_1_Diego.docx, generados a mano en Word) ya está terminado y entregado. Esta es una fase nueva y distinta: llevar ese mismo proceso de razonamiento (evaluación → reglas kinesiológicas → mesociclo de 4 semanas con catálogo real) **dentro de la app**, automatizado con IA, para los "escaladores libres" (atletas que se registran solos, sin entrenador asignado — `profiles.restricted=false`, `profiles.onboarded_via_free=true`).

Hoy, cuando un escalador libre completa su primera evaluación, la app simplemente lo deja entrar — no tiene ningún mesociclo hasta que alguien (él mismo, vía `/mesociclo/new` o `/plantillas`) arma uno a mano. La idea es que ese primer plan se genere solo con IA, usando su ficha de atleta (`athletes`) + su evaluación física (`evaluations`) + el catálogo real de 194 ejercicios de Lattice, siguiendo las mismas reglas que usamos a mano para Diego (progresión de dedos 5-10%/semana, antagonistas obligatorios, descanso no negociable, deload en semana 4, etc). Después, cada check-in semanal debe poder ajustar las semanas futuras del plan según cómo le fue — considerando no solo el check-in en sí (sueño, motivación, adherencia, dolor por zona) sino también el detalle real de cada bloque que hizo esa semana: series, reps, carga y RPE reales, dolor durante el ejercicio, y sus comentarios — pero **sin pisar nunca** los ejercicios que el propio escalador haya agregado, editado o sacado a mano; esos cambios quedan protegidos y además informan los ajustes siguientes.

Esta sería la primera integración de IA en la app — hoy no existe ninguna (sin SDK, sin API key, sin rutas). Todo esto se investigó a fondo con 3 agentes de exploración + 1 agente de diseño antes de escribir este plan.

## Decisiones ya tomadas con el usuario

- **Proveedor de IA**: Anthropic Claude. El usuario va a conseguir y cargar la `ANTHROPIC_API_KEY` él mismo (no es algo que yo pueda hacer).

- **Generación inicial**: automática, apenas se guarda la primera evaluación (cierra el gate de onboarding que ya existe).

- **Ajuste semanal por check-in**: automático, pero con un aviso visible en la app ("Tu plan se actualizó según tu último check-in").

- **Mesociclo siguiente** (cuando termina el actual de 4 semanas): manual por ahora, un botón — no se dispara solo.

- **Modelo**: Opus (`claude-opus-4-8`) para la generación inicial (una vez por atleta, más exigente en razonamiento kinesiológico), Sonnet (`claude-sonnet-5`) para los ajustes semanales (se repite mucho, prioriza costo/latencia).

# Plan de ejecución

## 1. Base de datos — `supabase/phase9_ai_mesocycles.sql`

- **`ai_generation_runs`**: tabla de tracking/auditoría/lock por atleta (`athlete_id, mesocycle_id, trigger_type ('initial'|'checkin_adjustment'|'manual_next'), trigger_ref_id, status ('pending'|'running'|'succeeded'|'failed'), error_message, model, started_at, completed_at, acknowledged_at`). Índice único parcial sobre `athlete_id` para `status in ('pending','running')` — evita dos generaciones simultáneas para el mismo atleta. RLS: el atleta puede leer las suyas y solo puede actualizar `acknowledged_at` (trigger `enforce_ai_run_ack_only` bloquea que toque el resto de columnas desde el navegador).

- **`mesocycles.is_ai_generated boolean`** + **`mesocycles.generation_run_id`**: para saber qué mesociclos vinieron de la IA.

- **`blocks.manually_edited boolean default false`** + trigger `mark_block_manually_edited`: cualquier insert/update a `blocks` hecho desde el navegador (rol `authenticated`) se marca automáticamente como editado a mano. Como las rutas de IA escriben con el service-role client (no `authenticated`), sus bloques quedan en `false` por defecto. Esto es lo que hace que "nunca pisar las ediciones del escalador" sea a prueba de bugs de la app, no una convención que hay que recordar respetar en cada lugar del código. Convive sin conflicto con el trigger existente `trg_enforce_restricted_block_edit` (`phase4_escalador_libre.sql`, que solo aplica a escaladores `restricted=true`, no a los libres).

- No hace falta tocar RLS de escritura de `mesocycles/weeks/days/blocks`: las rutas de IA usan `createAdminClient()` (service role), igual que ya hace `src/app/api/create-athlete/route.ts`.

## 2. Integración con Claude

- Agregar dependencias: `@anthropic-ai/sdk` y `zod` (ninguna de las dos está instalada hoy; zod permite pedirle a la API un JSON con forma validada — "structured outputs" — en vez de confiar en que el modelo respete un formato libre).

- `src/lib/ai/client.ts`: wrapper simple que lee `ANTHROPIC_API_KEY` de env y crea el cliente.

- `src/lib/ai/mesocycleSchema.ts`: schemas Zod para el plan (`AiMesocyclePlanSchema`, 4 semanas x 7 días x bloques) y para el ajuste (`AiAdjustmentSchema`, solo semanas futuras). Cada bloque lleva `is_catalog_exercise` + `non_catalog_reason` — mismo mecanismo que usamos a mano con Diego para el test de Critical Force "fuera de catálogo": la regla de "solo catálogo salvo excepción explícita" queda codificada en el schema, no solo en el prompt.

- `src/lib/ai/mesocyclePrompt.ts`: prompt de sistema (reglas fijas + catálogo completo de 194 ejercicios serializado, con `cache_control: ephemeral` porque es idéntico en cada llamada) + builders de prompt de usuario para cada caso (generación inicial, ajuste semanal, mesociclo siguiente). Las reglas fijas son las mismas que usamos a mano para Diego: estructura moderada→alta→alta→descarga, progresión de dedos tope 5-10%/semana sin sumar volumen y carga a la vez, antagonistas y core obligatorios cada semana, mínimo 1 día de descanso, semana 1 testea lo que falte (Critical Force/ARC) si no hay datos previos, y traducir hallazgos de la evaluación (asimetrías, dolor) en restricciones concretas de programación.

- `src/lib/ai/generateMesocycle.ts` / `adjustMesocycle.ts`: llaman a Claude con `messages.parse()` + el schema Zod correspondiente, corren una validación extra de reglas de negocio (nombres de ejercicio existen en el catálogo real, ≥1 día de descanso por semana, semana 4 con menos volumen que semana 3), reintentan una vez con un mensaje correctivo si falla la validación, y si vuelve a fallar tiran un error tipado que la ruta traduce a `ai_generation_runs.status='failed'`.

## 3. Rutas nuevas

- **`POST /api/generate-mesocycle`** (`{ athleteId, mode: "initial"|"next" }`): autentica al caller, autoriza si es el propio atleta o admin. En modo `initial` chequea que haya exactamente 1 evaluación y 0 mesociclos (evita duplicados si se dispara dos veces). Inserta el registro de `ai_generation_runs` (esto es el lock), junta contexto (`athletes` + `evaluations` + catálogo completo, o todo el historial en modo `next`), llama a la IA, valida, e inserta `mesocycles/weeks/days/blocks` con el service-role client — mismo shape que ya usa `MesocycleEditor.tsx` en `saveAll()`. Si algo falla en cualquier paso, el run queda `failed` (nunca se queda trabado el lock).

- **`POST /api/adjust-mesocycle`** (`{ athleteId, checkinId }`): resuelve el mesociclo activo vía `checkins.week_id`, calcula qué semanas son estrictamente futuras (`start_date + (week_number-1)*7 días > hoy`) — si no hay ninguna, no hace nada. Reúne el check-in + el detalle completo de los bloques de la semana recién terminada (`actual_sets, actual_reps_or_time, actual_load, actual_rpe, pain_during, comment, completed` — no solo si se completó, sino series/reps/carga/RPE reales y los comentarios del atleta en cada bloque) + el estado actual completo de los bloques futuros (incluyendo cuáles están `manually_edited`). Llama a la IA, y al escribir el resultado **solo borra/reinserta bloques con `manually_edited=false`** de cada día futuro — los bloques marcados como editados a mano por el atleta nunca se tocan. Es idempotente por `checkinId` (si ese check-in ya disparó un ajuste exitoso, no lo repite).

## 4. Conexión con el frontend existente

- **`src/components/EvaluationForm.tsx`**: en el flujo de onboarding (`isOnboardingGate` prop nueva), después de insertar la evaluación llama a `/api/generate-mesocycle` (`mode: "initial"`) sin bloquear el cierre del gate si falla, mostrando una pantalla de carga ("Generando tu plan... puede tardar hasta 30 segundos").

- **`src/app/(app)/layout.tsx`** (`Gate` / `CompleteEvaluationGate`): el gate se cierra apenas se guarda la evaluación (igual que hoy), independientemente de si la generación de IA tuvo éxito — si falla, el atleta entra a la app normal y ve el estado vacío que ya existe hoy en `/mesociclo` y `/entrenamiento` (con su botón de crear manualmente). Nunca se queda bloqueado.

- **`src/app/(app)/checkin/page.tsx`**: hoy guarda `week_id: null` siempre (bug a corregir) — hay que calcular la semana activa (reutilizando `computeCurrentWeek`, hoy solo en `entrenamiento/page.tsx`, se mueve a un helper compartido `src/lib/weeks.ts`) y guardarla en el check-in. Después de guardar, dispara `/api/adjust-mesocycle` sin esperar la respuesta (no bloquea el cierre del modal).

- **Aviso de "plan actualizado"**: banner en `/entrenamiento` (donde el atleta mira su plan) que busca el último `ai_generation_runs` de tipo `checkin_adjustment` con `status='succeeded'` y `acknowledged_at is null`; al descartarlo, marca `acknowledged_at`.

- **`src/app/(app)/mesociclo/page.tsx`**: botón "Generar siguiente mesociclo" (visible para escalador libre cuando su mesociclo actual está completado/vencido), dispara `/api/generate-mesocycle` con `mode: "next"`.

- La capacidad de editar/agregar/sacar ejercicios **ya existe** hoy: un escalador libre (`restricted=false`) ya puede entrar a `/mesociclo/[id]` (`MesocycleEditor`, gateado por `canManageOwnMesocycle`) y modificar bloques libremente — no hace falta UI nueva para eso, solo asegurarse de que esas ediciones se protejan (paso 1) y se lean como contexto en cada ajuste (paso 3).

## Archivos críticos

- `supabase/phase9_ai_mesocycles.sql` (nuevo)

- `src/lib/ai/client.ts`, `mesocycleSchema.ts`, `mesocyclePrompt.ts`, `generateMesocycle.ts`, `adjustMesocycle.ts` (nuevos)

- `src/app/api/generate-mesocycle/route.ts`, `src/app/api/adjust-mesocycle/route.ts` (nuevos)

- `src/components/EvaluationForm.tsx`, `src/app/(app)/layout.tsx`, `src/app/(app)/checkin/page.tsx`, `src/app/(app)/entrenamiento/page.tsx`, `src/app/(app)/mesociclo/page.tsx` (modificados)

- `src/lib/weeks.ts` (nuevo, extrae `computeCurrentWeek`)

- Patrones a reusar: `src/app/api/create-athlete/route.ts` (auth + admin client), `src/components/MesocycleEditor.tsx` `saveAll()` (shape de insert de weeks/days/blocks), `supabase/phase2_templates.sql` `apply_mesocycle_template` (referencia de escritura completa de un mesociclo).

## Orden de implementación

1. Migración SQL (`phase9_ai_mesocycles.sql`), verificar triggers/RLS a mano en el SQL Editor.

2. Dependencias (`@anthropic-ai/sdk`, `zod`) + `ANTHROPIC_API_KEY` en `.env.local.example` (el usuario carga la key real).

3. Módulo de IA (`client.ts`, `mesocycleSchema.ts`, `mesocyclePrompt.ts`, `generateMesocycle.ts`).

4. Ruta `/api/generate-mesocycle` — probar manualmente contra un atleta de prueba con una sola evaluación antes de tocar UI.

5. Conectar `EvaluationForm.tsx` + `layout.tsx` (disparo automático inicial + pantalla de carga).

6. QA manual: alta de escalador libre → onboarding → primera evaluación → confirmar que el plan se genera solo y el gate se cierra (probar también el camino de falla, sacando la API key un momento).

7. Extraer `computeCurrentWeek` a `src/lib/weeks.ts`, corregir el `week_id` del check-in.

8. `adjustMesocycle.ts` + ruta `/api/adjust-mesocycle` — probar con un mesociclo que tenga mezcla de bloques editados a mano y generados por IA, confirmar que el merge respeta los editados.

9. Conectar `checkin/page.tsx` (disparo en background) + banner en `/entrenamiento`.

10. Botón "Generar siguiente mesociclo" en `/mesociclo`.

11. QA de punta a punta: alta → evaluación → plan inicial → check-ins semanales → ajustes → banner → fin de mesociclo → mesociclo siguiente manual.

## Verificación

- `npm run build` + `npx eslint .` limpios en cada paso (patrón ya usado en toda la sesión).

- Probar las rutas nuevas manualmente (curl o Postman) antes de conectarlas a UI, con un atleta de prueba real en Supabase.

- Verificar en el navegador (preview local) el flujo completo de un escalador libre nuevo: onboarding → evaluación → plan generado → editar un bloque a mano → check-in → confirmar que el ajuste no tocó el bloque editado y que aparece el banner.

- Revisar a mano al menos un plan generado por IA contra las reglas: todo ejercicio existe en el catálogo (o está marcado explícitamente como excepción), hay descanso, semana 4 es más liviana, la progresión de dedos no salta más de 10%/semana.